## Slide 1
HELIOS
Sistema de Citas Médicas Unificadas
Daily Scrum · Sprint 1 · UTP Calidad de Software 2026
EQUIPO
Marian Barba · Ashley Martinez · Ethan Gonzalez
Alejandro Saenz · José Brown

## Slide 2
DAILY SCRUM
Las 3 preguntas Scrum
¿QUÉ HICIMOS?
Esta semana
• Dashboard de médicos en producción
• Agendamiento end-to-end probado
• RLS estricto por rol
• 17 bugs detectados y resueltos
• 55+ tests automatizados pasando
• Deploy en Railway funcionando
¿QUÉ HAREMOS?
Próximo laboratorio
• Optimizar carga inicial (<2s)
• Cancelar y reprogramar citas
• Notificaciones por email
• SonarCloud integrado a CI
• Tests E2E con Playwright
• Locust con 500 usuarios
¿BLOQUEOS?
Problemas reales
• Spinner lento al refrescar (>10s)
• RLS sin índice clave (resuelto)
• Doble carga de perfil (resuelto)
• Supabase free: 200 usuarios máx
• MCP no veía HELIOS
• Trabajado en vivo con el PO
Marian · Scrum Master · 30s
2 / 8

## Slide 3
DEMO EN VIVO
Escanee este código
y agende una cita médica desde su celular
URL EN PRODUCCIÓN
helios-web-production.up.railway.app
DEPLOY
Railway · Docker · Vite build
REPOSITORIO
github.com/MarianC-programing/Helios
Ashley · QA · 45s demo en vivo
3 / 8

## Slide 4
AVANCE TÉCNICO
Lo que construimos y cómo
FRONTEND · Ethan
1 Wizard de 4 pasos (móvil)
2 Dashboard del médico con agenda + ficha
3 React + TypeScript · Validación cédula PA
→ 9 componentes · Tailwind con tema HELIOS
BACKEND · Alejandro
1 Supabase: DB + Auth + API automática
2 RPC SQL atómica (evita doble reserva)
3 Row Level Security por rol (no solo UI)
→ 6 tablas · 14 policies · 1 RPC SECURITY DEFINER
Ethan (20s) + Alejandro (20s)
4 / 8

## Slide 5
ISTQB
Pruebas · Defectos · Cobertura · Esfuerzo
Lo que medimos según ISTQB
55+
Tests automatizados
Vitest + RTL. Todos pasan. Threshold ≥60% activo.
61.4%
Cobertura de código
Statements 61.4% · Functions 90.9%. Build falla si baja de 60%.
300 ms
Latencia P95
Locust con 200 usuarios concurrentes. Meta era 2s. Lo superamos 6.6×.
17
Defectos cazados
Detectados y resueltos. Tasa: 7.4 bugs/KLOC. Trazables en repo.
José · PO · ISTQB · 20s
5 / 8

## Slide 6
TMMi + TQM
Madurez del proceso y mejora continua
Calidad del proceso y mejora continua
TMMi · Madurez del proceso
✓ Política de pruebas documentada
✓ Plan de pruebas trazable (cada bug tiene su test)
✓ Métricas registradas por sprint
✓ Code review obligatorio antes de merge
✓ Threshold automático en CI
→ Nivel estimado: 2 (Gestionado) → camino a 3
TQM · Mejora continua
↻ PO prueba el deploy real antes de cada demo
↻ Bugs detectados en vivo se arreglan en la sesión
↻ Cada bug genera test de regresión
↻ Plan Mode obligatorio antes de tocar código
↻ Documentación viva (CLAUDE.md, decisiones)
→ Honestidad: deudas técnicas reconocidas
José · PO · TMMi + TQM · 20s
6 / 8

## Slide 7
REGISTRO COMPLETO
Métricas categorizadas + Herramientas + Kanban
REQUERIMIENTOS
5 US (US-01 a US-05), 100% completadas
DISEÑO
9 componentes · 6 tablas SQL · 1 RPC atómica
CÓDIGO
2.3 KLOC · 600 LOC tests · 9 commits firmados
DEFECTOS
17 bugs cazados · 17 resueltos · 7.4 bugs/KLOC
ESFUERZO
53 SP · 37 completados · 5 en progreso
PRODUCTIVIDAD
0.28 KLOC/persona · 2 deploys/día
HERRAMIENTAS
GitHub
9 commits
Jira
21 issues
Vitest
55+ tests
Locust
P95 300ms
Supabase
BD + Auth
Railway
Deploy CI
TABLERO KANBAN JIRA
Done
17 bugs + 5 US Sprint 1
In Progress
Cancelar/reprogramar cita
To Do
5 historias para Sprint 2
José · PO · Métricas + Herramientas + Kanban · 20s
7 / 8

## Slide 8
¿Preguntas?
Gracias profesora y compañeros
helios-web-production.up.railway.app
github.com/MarianC-programing/Helios